ส่วนที่  1
บทนำ
1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรม ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด

นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยนำโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปจัดทำงบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1.2.1  เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทำงบประมาณประจำปี

1.2.2  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2.3  เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจำปีและนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

หลังจากที่ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำไว้  7  ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดทำแผน

ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ขั้นตอนที่  3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่  4  การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา

ขั้นตอนที่  5  การจัดทำรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา

ขั้นตอนที่  6  การจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ  ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล   ทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจ กำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
ส่วนที่  2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
1. สภาพทั่วไป
1.1 ขนาดพื้นที่และลักษณะทางภูมิศาสตร์


ตำบลหนองเสือช้างเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอหนองใหญ่ มีเนื้อที่ 85 ตารางกิโลเมตร (53,125 ไร่)    ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่  6 กิโลเมตร พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของตำบลหนองเสือช้างในปัจจุบันนั้นเดิมเป็นป่าดงดิบมีไม้ใหญ่ต่าง ๆ มาก เช่น ไม้ตะเคียนไม้แดงและไม้ยาง เป็นต้น ซึ่งมีบริษัทศรีมหาราชา จำกัด เป็นผู้สัมปทานตัดไม้ ในละแวกนี้ ตามหลักฐานที่ ยังเห็นอยู่ในปัจจุบันคือตอไม้ใหญ่ๆ ซึ่งยังคงให้เห็นอยู่ทั่วไป


ต่อมาในปี พ.ศ.2502 นายจรุง ปรีชาวิทย์ ได้เป็นผู้นำสมัครพรรคพวกและพี่น้องเข้ามา   บุกเบิกและจับจองที่ดินในบริเวณนี้ ซึ่งเป็นป่าดงดิบอยู่ นายจรุงและพรรคพวกได้ช่วยกันขุดร้างถางไร่ปรับพื้นที่จากสภาพป่าเขาจนเป็นพื้นที่ราบได้สร้างตลาดห้องแถวให้คนได้อาศัยตลอดจนเป็นผู้ริเริ่มสร้างโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆได้มีที่ศึกษาหาความรู้  จึงนับได้ว่านายจรุง  ปรีชาวิทย์  เป็นผู้นำความเจริญให้แก่หนองเสือช้าง อย่างแท้จริง หนองเสือช้างในขณะนั้นจึงมีสภาพเป็นหมู่บ้านๆ หนึ่งในตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ต่อมาเมื่อมีการตั้งตำบลหนองใหญ่ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ หนองเสือช้างจึงถูกแบ่งแยกออกจากตำบลหนองอิรุณและเป็นตำบลหนึ่งในกิ่งอำเภอหนองใหญ่ ต่อมาภายหลังเป็นอำเภอหนองใหญ่ ในปัจจุบัน


อาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้


ทิศเหนือ

ติดต่อกับ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ,






 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี


ทิศใต้


ติดต่อกับ ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ,






  ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี



ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี


ทิศตะวันตก

ติดต่อกับตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง, ตำบลเขาคันทรง





อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง
1.2 ประชากร


ตำบลหนองเสือช้าง  ปัจจุบันมีครัวเรือน 1,279  ครัวเรือน  ประชากรจำนวน  4,055 คน       เป็นชาย  2,046 คน  เป็นหญิง  2,009 คน (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม  2554)

1.3 จำนวนหมู่บ้าน

       แบ่งการปกครองออกเป็น  5  หมู่บ้าน   1,279   ครัวเรือน  ดังนี้ (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2554)
	หมู่ที่
	ชื่อหมู่บ้าน
	จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
	จำนวนประชากร

	
	
	
	ชาย (คน)
	หญิง (คน)
	รวม (คน)

	1
	บ้านห้วยมะระ
	135
	250
	269
	519

	2
	บ้านหนองเสือช้าง
	390
	440
	430
	870

	3
	บ้านหนองหญ้าปล้อง
	254
	502
	477
	979

	4
	บ้านท่าจาม
	249
	454
	432
	886

	5
	บ้านเฉลิมลาภ
	251
	400
	401
	801

	รวม
	1,279
	2,046
	2,009
	4,055


คิดเป็นความหนาแน่นเฉลี่ย 48 คนต่อตารางกิโลเมตร


1.4  จำนวนประชากรในภาวะพึ่งพา  (พิการ ผู้สูงอายุและผู้ติดเชื้อเอดส์)



ตำบลหนองเสือช้างมีคนพิการ (ทางร่างกายหรือทางสมอง)  จำนวน     46   คน


ตำบลหนองเสือช้างมีผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป)       จำนวน  385  คน


ตำบลหนองเสือช้างมีผู้ป่วยโรคเอดส์


 จำนวน    4   คน

1.5  จำนวนรายได้และรายจ่ายของ อบต.
	ปีงบประมาณ
	รายรับจริง
	รายจ่ายจริง

	2551
	17,271,375.99
	13,895,447.04

	2552
	17.844,391.32
	14,615,249.85

	2553
	20,504,075.28
	15,852,333.22


2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ

   เดิมประชากรจะยึดอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่ ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันประชากรส่วนหนึ่งเลิกทำอาชีพด้านการเกษตรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
2.2  พื้นที่ทางการเกษตร
	ประเภท
	จำนวนพื้นที่การเกษตร

	ไร่อ้อย
ไร่มันสำปะหลัง
สวนยางพารา
สวนมะม่วงหิมพานต์
ปาล์ม
สับปะรด
อื่นๆ
	5,343 ไร่ 
10,185 ไร่
12,656 ไร่
  2,185 ไร่
 8,132 ไร่
9,534 ไร่
1,785 ไร่


2.3 อาชีพหลักของประชากร

1.  รับจ้าง




2.  ทำไร่






3.  ทำสวน




4.  ทำนา

    



5.  ค้าขาย

   


6.  รับราชการ

   



7.  เลี้ยงสัตว์

   


8.  อื่นๆ


   
2.4  ปัญหาอาชีพของราษฎร


-  ปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ


-  ประกอบอาชีพหลักเพียงอย่างเดียว


-  อาชีพรับจ้างมีงานทำไม่ตลอดปี


-  เกษตรกรขาดเงินทุนมีหนี้สินนอกระบบ


-  อาชีพเกษตรต้นทุนสูงผลผลิตและราคาต่ำ


-  ไม่มีขีดความสามารถในการจัดตั้งร้านค้าแหล่งรวบรวมผลผลิต


-  ราคาผลผลิตทางเกษตรตกต่ำไม่คุ้มต้นทุนการผลิต


-  ปัญหาโรคระบาดสัตว์ (การเลี้ยงไก่)

2.5 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
2.5.1  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ  จำนวน    1  แห่ง  ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีประไพ
2.5.2  โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน  4  แห่ง  ได้แก่
1) บริษัทเกษตรการยาง จำกัด  ประกอบกิจการผลิตน้ำยางข้น
2) บริษัทพิพัฒน์ผลอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์
3) บริษัทโกลเด้นไทม์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตน้ำมันปาล์ม
4) บริษัทจำกัด แอมเพิลพลาสติก  ผลิตพลาสติก
        2.5.3  บริษัทผลผลิตทางการเกษตร  จำนวน  6  แห่ง  ได้แก่
1) บริษัทท่าจามฟาร์มจำกัด  เลี้ยงไก่
2) บริษัทท่าจามเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เลี้ยงสุกร
3) บริษัทซิมสุลาลัย ผลิตปุ๋ย
4) บริษัทไทยฟูดส์คอนแทรคฟาร์มมิ่ง
5) บริษัทเอ็มเคเอสฟาร์ม จำกัด เลี้ยงไก่
6) บริษัทวีณาฟาร์ม เลี้ยงไก่
  
       2.5.4  บริษัททั่วไป  จำนวน  8  แห่ง  ได้แก่
1) บริษัทประไพกิจก่อสร้าง จำกัด รับเหมาก่อสร้าง
2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าจามพัฒนา  รับเหมาก่อสร้าง
3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศไพกิจการโยธา  รับเหมาก่อสร้าง
4) บริษัทหนองใหญ่คอนกรีต จำกัด วัสดุก่อสร้าง
5) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประไพบริการ บริการน้ำมันเชื้อเพลิง
6) ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนสุขมากวิศวกรรม  
7) ห้างหุ้นส่วนจำกัดธงชัยพานิช  วัสดุก่อสร้าง
สภาพทางสังคม
2.2 การศึกษา
2.2.1 โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  3  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนบ้านห้วยมะระ       โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง  โรงเรียนบ้านท่าจาม
2.2.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา    จำนวน  1  แห่ง  ได้  โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ(โรงเรียนขยายโอกาส)
	ลำดับที่
	ชื่อโรงเรียน
	สังกัด
	จำนวนนักเรียน
 (คน)
	จำนวนครู 

(คน)

	1
	โรงเรียนบ้านห้วยมะระ       หมู่ที่ 1
	สพฐ.
	78
	 8

	2
	โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง  หมู่ที่ 2
	สพฐ.
	170
	10

	
	โรงเรียนบ้านท่าจาม          หมู่ที่ 4  
	สพฐ.
	118
	7

	
	โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ         หมู่ที่ 5 
	สพฐ.
	180  
	16

	รวม
	
	


2.3 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
3.2.1  วัด  จำนวน  4  แห่ง  ได้แก่


1)  วัดห้วยมะระ   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ถนนห้วยมะระ-ท่าจาม


2)  วัดเขาห้วยมะระ   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ถนนบ้านบึง-แกลง


3)  วัดจรุงปรีชาราม หรือวัดบ้านหนองเสือช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 เป็นวัดที่สร้างขึ้นหลังจาก


      สร้างตลาดได้ประมาณ  3  ปี นับว่าเป็นวัดแรกของตำบลหนองเสือช้าง


4)  วัดเฉลิมลาภ  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  เป็นวัดที่สร้างขึ้นหลังวัดจรุงปรีชาราม
     3.2.2  ศาลเจ้า  จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่


1)  ศาลเจ้ากิมอ่วงเอี้ย ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 2 ซึ่งสร้างขึ้นมาพร้อม ๆ กับการสร้างตลาดหนองเสือช้าง
3.3  สาธารณสุข
3.3.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล/หมู่บ้าน  จำนวน  3  แห่ง  ได้แก่
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยมะระ
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสือช้าง
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจาม
       3.3.2   ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน  2  แห่ง

       3.3.3   กองทุนยาประจำหมู่บ้าน จำนวน 3  แห่ง

       3.3.4   ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จำนวน  5  แห่ง
       3.3.5  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  100 %

3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

      - มีที่พักสายตรวจตำรวจประจำตำบล  2  แห่ง -มีทีมกู้ชีพ กู้ภัย อบต.หนองเสือช้าง จำนวน 10 นาย

            --  มีอาสาสมัครตำรวจ  จำนวน   15   นาย
-มี อปพร. จำนวน 10  นาย
3.5  การรวมกลุ่มของชุมชน

       ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่ดั้งเดิม มีประชาชนจัดตั้งกลุ่มขึ้นในหมู่บ้านต่าง ๆ แบ่งเป็นกลุ่มดังนี้


1.  กลุ่มสตรี


8.  กลุ่มผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน


2.  กลุ่มแม่บ้าน


9.  กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน


3.  กลุ่มเยาวชน


10. กลุ่มคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน


4.  กลุ่มปลูกสับปะรด

11. กลุ่มมันสำปะหลัง


5.  กลุ่มผู้ใช้น้ำประปา

12. ชมรม อสม.ตำบล


6.  กลุ่มปลูกฝรั่ง


13. ชมรมเพี่อนช่วยเพื่อน


7.  กลุ่มผู้สูงอายุ


14. ชมรมฌาปณกิจสงเคราะห์

3.6  ข้อมูลอื่น


สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ


-  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง (หมู่ที่ 2)


-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง


-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 3 แห่ง (หมู่ที่ 1, 2 และ 4)



-  โรงเรียน สพฐ. 4 แห่ง (หมู่ที่ 1,2,4 และ 5)



-  สถานีจ่ายไฟฟ้าบ้านห้วยมะระ
3. การบริการพื้นฐาน

4.1  การคมนาคม

       4.1.1  ถนนสายหลักในตำบลหนองเสือช้าง มี  2  สาย  เป็นถนนลาดยางตลอดสาย  ดังนี้


    1)  ทางหลวงสายบ้านบึง-แกลง (หมายเลข 344)  เป็นถนนลาดยางอย่างดี  4  เลน   เป็นถนนที่ตัดผ่านตำบลหนองเสือช้าง นับเป็นเส้นทางสายสำคัญและสะดวกที่สุดสำหรับประชาชนตำบลหนองเสือช้างและตำบลใกล้เคียง


    2)  ทางหลวงสายหนองใหญ่ - ปลวกแดง  (หมายเลข  3245)  ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ และขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมสู่ท่าเรือแหลมฉบังและมาบตาพุด

[image: image1.emf]กว้าง  ระยะทาง 

(ม.) (ม.)

1 สายบ้านห้วยมะระ - ป่ายุบ 1 6 2,450              -                2,450              -             

2 สายทางหลวง 344 - หนองใน 1 5 500                 -                500                 -             

3 สายบ้านห้วยมะระ - ท่าจาม 1,4 6 7,650              -                7,650              -             

4 สายไพรระหงส์ 1 4 450                 450               -                  -             

5 สายเฉลิมพระเกียรติ - หมื่นจิตร 1 6 1,800              -                -                  1,800          

6 สายเฉลิมพระเกียรติ-เขาตะแบก 1 6 2,900              -                1,200              1,700          

7 สายหนองไผ่แก้ว - ท่าจาม 1 6 9,000              -                -                  9,000          

8 สายเขาตะแบก - หมื่นจิตร 1 6 1,600              -                -                  1,600          

9 สายห้วยมะระ ซอย 1 1 6 1,050              -                320                 730             

10 สายห้วยมะระ ซอย 3 1 6 1,100              -                1,100              -             

11 สายหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี  สาขาหนองใหญ่ 2 6 210                 -                210                 -             

12 สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 5 620                 -                620                 -             

13 สายหน้าโรงเรียนหนองเสือช้าง 2 6 170                 -                170                 -             

14 สายในตลาดหนองเสือช้าง หมู่ 2 2 6 1,000              -                1,000              -             

15 สายหน้าอนามัยบ้านหนองเสือช้าง 2 4 89                   89                 -                  -             

16 สายหลังตลาดหนองเสือช้าง ( สายนอก ) 2 5 368                 368               -                  -             

17 สายทางหลวง344(ทางแยกหนองใหญ่) - รร.ห้วยมะระ 2 8 4,500              -                2,500              2,000          

18 สายทางหลวง3245(หนองหญ้าปล้อง) - เฉลิมพระเกียรติ 2 6 2,600              -                -                  2,600          

19 สายไทยปรีชา 2 6 1,500              -                -                  1,500          

20 สายหน้าที่ทำการ อบต. แห่งใหม่ 2 6 650                 -                650                 -             

รายละเอียดถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ถนน หมู่ที่ คสล. (ม.) ลาดยาง (ม.) ลูกรัง (ม.) ลำดับ



[image: image2.emf]กว้าง  ระยะทาง 

(ม.) (ม.)

21 สายในตลาดหนองเสือช้าง หมู่ 3 3 6 100                 -                100                 -             

22 สายซอยแหลมเจริญ 3 6 850                 -                850                 -             

23 สายทางหลวง3245-หลังเขา 3 6 3,200              -                3,200              -             

24 สายหลังเขา 3 3 6 1,200              -                1,200              -             

25 สายหลังเขา 4 3 6 3,100              -                3,100              -             

26 สายหลังเขา - ท่าจาม 3 6 5,450              2,010            -                  3,440          

27 สายหลังเขา 3 3 6 1,100              -                1,100              -             

28 สายซอยสุขสวัสดิ์ 3 6 445                 -                -                  445             

29 สายหลังเขา 4 3 6 2,900              -                2,900              -             

30 สายทางหลวง3245 - เอกกมล 4 6 3,300              -                3,300              -             

31 สายทางหลวง3245 - บึงตาต้า 4 8 5,200              -                5,200              -             

32 สายรอบอนามัยบ้านท่าจาม 4 4 520                 520               -                  -             

33 สายฟาร์มไก่ท่าจาม 4 4 300                 300               -                  -             

34 สายทางหลวง3245-ท่าจาม 4 6 1,020              700               -                  320             

35 สายท่าจาม - คลองน้ำดำ 4 6 1,100              -                1,100              -             

36 สายท่าจาม - แยกเขาคลองซอง 4 6 -                  -                -                  -             

37 สายรวมทุนพัฒนาซอย 1 4 6 232                 -                -                  232             

38 สายท่าจามชอย 1 4 6 590                 290               -                  300             

39 สายซอยหอมเศรษฐี 4 8 520                 -                -                  520             

40 สายเฉลิมลาภ-ท่าจาม 5 6 3,500              -                3,500              -             

41 สายเฉลิมลาภ-คลองน้ำดำ 5 6 1,350              -                1,350              -             

42 สายเอกกมล - ระเวิง 5 6 3,200              -                3,200              -             

43 สายเฉลิมลาภ - เอกกมล 5 6 2,100              -                2,100              -             

44 สายทางหลวง3245 - คลองน้ำดำ 5 6 5,200              -                5,200              -             

45 สายทางเข้าบ้านเฉลิมลาภ 5 6 600                 -                600                 -             

46 สายมาบไข่เน่า - เขาคันทรง 5 6 1,900              -                -                  1,900          

47 สายทางหลวง3245 - เขาคันทรง 5 8 1,000              -                1,000              -             

48 สายทางโค้ง ซอย 1 5 6 260                 -                -                  260             

รวมระยะทาง 161,133        8,837          113,320        38,976     

รายละเอียดถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

ลำดับ ถนน หมู่ที่ คสล. (ม.) ลาดยาง (ม.) ลูกรัง (ม.)


4.2 
การโทรคมนาคม


-  มีโทรศัพท์สาธารณะ    จำนวน  7  ตู้
4.3  การไฟฟ้า


4.3.1  หมูที่  1  มีไฟฟ้าใช้      130    ครัวเรือน    ไม่มีไฟฟ้าใช้       5    ครัวเรือน


4.3.2  หมูที่  2  มีไฟฟ้าใช้      388    ครัวเรือน    ไม่มีไฟฟ้าใช้       2    ครัวเรือน


4.3.3  หมูที่  3  มีไฟฟ้าใช้      252    ครัวเรือน    ไม่มีไฟฟ้าใช้       2    ครัวเรือน


4.3.4  หมูที่  4  มีไฟฟ้าใช้      247    ครัวเรือน    ไม่มีไฟฟ้าใช้       2     ครัวเรือน


4.3.5  หมูที่  5  มีไฟฟ้าใช้      251    ครัวเรือน    ไม่มีไฟฟ้าใช้       -     ครัวเรือน
4.4 แหล่งน้ำ
4.4.1  แหล่งน้ำธรรมชาติ




          1)  คลองห้วยมะระ-ท่าจาม


          2)  คลองมาบงอแง


          3)  คลองมะเดื่อ


          4)  คลองเขาโกงเกง


4.4.2  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


          1)  ประปาหมู่บ้าน


  5 
 แห่ง


          2)  ฝายน้ำล้น



  1 
 แห่ง


          3)  บ่อน้ำตื้น



35
 แห่ง


          4)  บ่อบาดาล



24
 แห่ง


          5)  สระน้ำ



24
 แห่ง


          6)  ถังเก็บน้ำ คสล.


23
 แห่ง


          7)  ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส

18 
 แห่ง
4.5  ประเพณีท้องถิ่น


ประเพณีท้องถิ่นของตำบลหนองเสือช้าง ก็คล้ายคลึงกับประเพณีในบางตำบลของจังหวัดชลบุรีคือ ประเพณีวิ่งควาย หลังจากออกพรรษาแล้วประมาณ 4  ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ชาวตำบลหนองเสือช้าง จะพร้อมใจกันจัดงานวิ่งควายขึ้น  เพื่อระลึกถึงความสำคัญของควาย สัตว์ซึ่งมนุษย์ใช้และอาศัยแรงงาน  งานนี้จะเริ่มในตอนเช้าของวันงาน เริ่มโดยนิมนต์พระมาที่ตลาด และประชาชนจะร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระโดยพร้อมเพรียงกันเสร็จจากพิธีทำบุญเลี้ยงพระแล้ว จะทำการแจกกระป๋องน้ำให้ควาย      ทุกครั้ง โดยผู้เลี้ยงจะเป็นผู้รับไว้  สำหรับใช้ตักน้ำรดและราดควายเมื่อควายร้อนหรือใช้สำหรับ อาบน้ำให้ควาย หลังจากแจกกระป๋องให้ควายทุกตัวแล้ว จะมีการแข่งขันวิ่งควาย ประกวดสุขภาพควาย ประกวดแฟนตาซีควาย ประกวดพืชผลทางการเกษตร เช่น อ้อย มันสำปะหลัง  ตลอดจนมีการประกวดการร้องเพลง ผู้ที่มาเที่ยวในงานนั้นและมีการเล่นเกมส์สนุกสนานต่าง ๆ  อีกหลายอย่าง
นิทานในท้องถิ่น


มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาจากคนเก่าแก่ว่า ในตำบลหนองเสือช้างนานมาแล้ว พื้นที่ของตำบลหนองเสือช้างยังเป็นป่ารกชัฎ บริเวณหมู่ที่ 3 คือหมู่บ้านหนองหญ้าปล้อง  ขณะนั้นมีหนองน้ำใหญ่แห่งหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยดื่มกินของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เช้าตรู่ของวันหนึ่งได้มีช้างพังเชือกใหญ่เชือกหนึ่ง ได้ออกมาดื่มน้ำ  ณ  ที่หนองน้ำนั้น ด้วยสาเหตุใดไม่ทราบได้ ช้างเชือกนั้นได้ล้ม (ตาย) ลง เมื่อคนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นทราบ ต่างก็นำข่าวการล้มของช้างนี้ไปบอกให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงทราบ  และต่างก็มาช่วยกันเถือเนื้อช้างนั้นแบ่งปันกันไป  ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านในละแวกนั้นจึงเรียกหนองน้ำนั้นว่า “หนองเถือช้าง” ในภายหลังคำว่า “เถือ” ได้กลายเสียงเป็นเสือ คนรุ่นหลังจึงเรียกว่า “หนองเสือช้าง”     ตั้งแต่นั้นมา
4.6  ผู้นำท้องถิ่น


1.  นายไพชยนต์  
กังวลกิจ


กำนันประจำตำบล


2.  นายลักษณ์

เนื่องจำนงค์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1



3.  นายสง่า

เหลืองปิยสกุล

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3



4.  นายไพฑูรย์

เชื้อประทุม

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4



5.  นายสมศักดิ์

วิทยารัมภะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
6.  นายกิมหนึ่ง

วอนสวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1



7.  นางสาวนันทนา
สืบสกุล


ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

8.  นายถวัลย์

สุขสวัสดิ์


ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

9. นายนิติพงษ์

ยุ่นประยงค์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
10. นายจารุกร

บวรลักษณกุล

สารวัตรกำนัน
11. นายณรงค์ศักดิ์
ตุลาผล


สารวัตรกำนัน
12. นายเอกชัย

เลิศรัตนพงศ์สิน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3

                     13. นางนพรัตน์  
ทัศนา


ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3

    

14. นายปุณวัชร

กรองทอง

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4

15. นางสาวรุ้งเพ็ชร
อำพันธ์สุรินทร์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4

16. นายชาญ

เถื่อนถ้ำ


ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5

17. นางสาวเกษร
คำโสม


ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5

5.  การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำบลหนองเสือช้างมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538  เนื่องจากมีรายได้ครบหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด  เมื่อเริ่มจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้างเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 5 มีส่วนราชการประกอบด้วย สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้างเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางมีส่วนราชการในหน่วยงาน ดังนี้ สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนสาธารณสุข และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 1 ศูนย์ มีบุคลากรดังต่อไปนี้
	1.  รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง


	ลำดับ
	ชื่อ - นามสกุล
	หมู่ที่
	อายุ 

(ปี)
	วุฒิการศึกษา
	วันเดือนปี
ที่ดำรงตำแหน่ง
	วันเดือนปี
ที่ครบวาระ
	ตำแหน่งใน อบต.
	เบอร์โทรศัพท์

	1
	นายไพโรจน์
	กังวลกิจ
	2
	48
	ปริญญาโท
	30 ตุลาคม 2550
	29 กันยายน 2554
	นายก อบต.
	081-949-3888

	2
	นายวินัย
	เสมลาภ
	5
	44
	มัธยม 6
	9 พฤศจิกายน 2550
	29 กันยายน 2554
	รองนายก อบต.
	089-250-5719

	3
	นางสาวสุดารัตน์
	บวรลักษณกุล
	2
	43
	ปริญญาตรี
	9 พฤศจิกายน 2550
	29 กันยายน 2554
	เลขานุการนายก อบต.
	089-540-6979

	4
	นายมงคล
	ปัทมรักษ์
	3
	48
	ปริญญาตรี
	9 พฤศจิกายน 2550
	29 กันยายน 2554
	ประธานสภา อบต.
	089-482-4606

	5
	นายสัมพันธ์
	ลาภเงินเฉลิม
	1
	56
	มัธยม 6
	9 พฤศจิกายน 2550
	29 กันยายน 2554
	รองประธานสภา อบต.
	089-939-9569

	6
	นายเกรียงศักดิ์
	สิงห์ลพ
	2
	53
	ปริญญาตรี
	30 ตุลาคม 2550
	29 กันยายน 2554
	เลขานุการสภา อบต.
	089-095-6621

	7
	นายวรวุฒิ
	แดงสอาด
	1
	42
	ปริญญาตรี
	30 ตุลาคม 2550
	29 กันยายน 2554
	สมาชิกสภา อบต.
	081-861-1118

	8
	นายสิทธิพล
	ถนอมเงิน
	2
	64
	ประถม 4
	30 ตุลาคม 2550
	29 กันยายน 2554
	สมาชิกสภา อบต
	089-094-8082

	9
	นายเพียรพงศ์
	บวรลักษณกุล
	2
	30
	ปริญญาตรี
	30 ตุลาคม 2550
	29 กันยายน 2554
	สมาชิกสภา อบต.
	083-333-3953

	10
	นางพยอม
	สุขสวัสดิ์
	3
	42
	มัธยม 6
	30 ตุลาคม 2550
	29 กันยายน 2554
	สมาชิกสภา อบต.
	081-996-4480

	11
	นางวิริยา  
	ประไพรัตน์
	4
	59
	ปวส.
	30 ตุลาคม 2550
	29 กันยายน 2554
	สมาชิกสภา อบต.
	089-541-2339

	12
	นายจงเดช
	สานา
	4
	45
	ประถม 6
	30 ตุลาคม 2550
	29 กันยายน 2554
	สมาชิกสภา อบต.
	081-588-5593

	13
	นายวิวัฒน์
	ใจเอื้อ
	5
	51
	ปริญญาตรี
	30 ตุลาคม 2550
	29 กันยายน 2554
	สมาชิกสภา อบต.
	081-865-3640

	14
	นายสราวุธ
	เปรมประยูรวงศา
	5
	52
	ประถม 6
	30 ตุลาคม 2550
	29 กันยายน 2554
	สมาชิกสภา อบต.
	081-723-3267


2.  พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง

     เป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  รายชื่อพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง มีดังนี้
2.1  พนักงานส่วนตำบล  12  คน
 
1)  นายเกรียงศักดิ์
สิงห์ลพ

ปลัด อบต.                 

2)  นายสาธิต

พิรุณสาร
รองปลัด อบต.
3)  นางสาวเอมอร
ลิ้มตระกูล
หัวหน้าส่วนการคลัง  

4)  นายตะวันชาย
เดยะดี

หัวหน้าส่วนโยธา       



5)  นายสุวิทย์

พันธุมะโอภาส
นายช่างโยธา  ระดับ 6ว
6)  นายรักพงษ์

รติคุณูปกร
นักพัฒนาชุมชน  ระดับ 5
7)  นางสาวณัฐชิกานต์    พรมน้อย
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับ 4


8)  นางสาวอัญชิสา   
ผลเกิด

บุคลากร  ระดับ 4


9)  นางสุทิสา

จันทร์มาก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 3


10) นางสาวรัชนี

ลพเมฆ

นักวิชาการพัสดุ 3



11) นางปุณยนุช  
อึ้งวัฒนา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3
12) นางสาวภัทราภรณ์    พรมพิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ 2
2.2 ลูกจ้างประจำ  2  คน 

1)  นายเมตตา

ผ่องใส

ภารโรง


2)  นางอาภัสรา 
 
วีระศิลปเลิศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
2.3 พนักงานจ้างทั่วไป  8  คน 



1)  นายพรชัย

แซ่ชื้อ

คนงานประจำรถขยะ


2)  นายลัก

แก่นกะบินทร์
คนงานประจำรถขยะ


          3)  นายฉัตรชัย

นิตย์ภักดี
คนสวน

          4)  นายวิฑูรย์

มะลิทอง

คนสวน


5)  นางลัดดา

วอนสวัสดิ์
คนสวน


6)  นายสมชาย

เถื่อนถ้ำ

คนสวน



7)  นางกาญจนา

ต้องถือดี

คนครัว


8)  นายภัททพงษ์
วิรุฬหะรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
2.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ  10  คน 



1) นายราชันย์

จันทร์อุดร
พนักงานขับรถยนต์


2) นายสุพจน์

ธรรมนิทา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


3) นางสาวศิริรัตน์
ศิริมหามงคล
ผู้ช่วยบุคลากร


4) นายสมบัติ

อังคะนาวิน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


5) นางสาวอัญชลี

ทรงทรัพย์วัฒนา  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


6) นางสาวกาญจนา
ปัทมรักษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


7) นางสาวอัมพวรรณ
วงค์เกษร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


8) นางสาวจิตรลัดดา
โมกภา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


9)  นางสาวจินตพิพัฒน์
คุ้มทองธนาโชค
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
10) นางสาวสินินาถ
คุปตรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
6.  ปัญหาหลักทั่วไปของพื้นที่

1.  สภาพปัญหา


ก.  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน


     -  ทางคมนาคมชำรุดเดินทางไม่สะดวก, ไม่ปลอดภัยและไม่ครอบคลุมพื้นที่


     -  ขาดแคลนสาธารณูปโภคที่จำเป็นต่อความปลอดภัยในชีวิตฯ เช่น ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ


     -  ประปาหมู่บ้านยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่


     -  ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าสาธารณะบางกลุ่มบ้าน



ข.  ปัญหาคุณภาพชีวิต



-  เด็กจบการศึกษาไม่ได้เรียนต่อและฝึกอาชีพ



-  ปัญหายาเสพติดในชุมชน หมู่บ้าน



-  ปัญหาด้านการศึกษา



-  ขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ



-  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง

ค.  ปัญหารายได้ประชาชน



-  ปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ



-  ขาดทักษะในการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับการสร้างผลผลิตเพื่อจำหน่าย
-  ปัญหาการอพยพหางานทำ
-  ปัญหาไม่มีสถานที่จำหน่ายปัจจัยการผลิต
-  ปํญหาการขาดแคลนแรงงานในการผลิต

2.  ความต้องการของประชาชน


ก.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน



-  ต้องการให้สร้าง, ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจร ถนนลูกรัง ลาดยางและคอนกรีต



-  ต้องการให้ขยายเขตน้ำประปาให้ทั่วถึง ตลอดจนมีแหล่งน้ำสาธารณะ หรือบ่อน้ำตื้นที่
   เพียงพอและครอบคลุม



-  ต้องการไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่าง ตลอดจนซ่อมแซมไฟส่องสว่างที่ชำรุด


ข.  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต



-  ฝึกอบรมด้านอาชีพการเกษตร



-  ต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์สาธิตการเกษตร



-  จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน



-  จัดหารถบรรทุกน้ำดับเพลิง



-  สร้างศูนย์ข้อมูลเพื่อให้ความรู้ข่าวสาร



-  สร้างสวนสุขภาพ



-  ต้องการให้จัดชุดสายตรวจของตำรวจตรวจหมู่บ้านเป็นประจำ



- จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น



- จัดบริการด้านการช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้มีประสิทธิภาพ



- การดูแลผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , ผู้ป่วยโรคเอดส์



- จัดให้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ



- จัดให้มีสถานที่เพื่อจัดการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน



ค.  ด้านการพัฒนารายได้



-  ส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพ



-  พัฒนาเงินทุนท้องถิ่น



-  ให้ความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่



-  ให้มีการประกันราคาพืชผลการเกษตร



-  ขยายพื้นที่อุตสาหกรรมให้ครอบคลุมพื้นที่การผลิต
7.  ตราเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและความหมาย
[image: image3.jpg]



สัญลักษณ์แสดงความหมายคือ เป็นเอกลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติประกอบไปด้วยแหล่งน้ำ และสัตว์ป่านานาชนิด และความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร
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ส่วนที่  3
ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้างในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553)

องค์ประกอบการประเมินผลการพัฒนา  ประกอบด้วย : -
3.1  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3.2  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ได้ประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553) โดยการประชาคมตำบลว่าได้นำโครงการไปปฏิบัติและบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนามากน้อยเพียงใด ตามหัวข้อ  3.1 และข้อ 3.2 ให้ทราบถึงผลการพัฒนาโดยสรุปในรูปของตารางการประเมินผล  ดังนี้

@  การประเมินผลการพัฒนา อบต. หนองเสือช้าง ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553) @

	แผนงานพัฒนา
	การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

	
	จำนวน
โครงการ
ทั้งหมด
	จำนวน
โครงการ
แล้วเสร็จ
	คิดเป็น
ร้อยละ
	ระดับการบรรลุ
เป้าหมาย
(คะแนน)
	ระดับความ
พึงพอใจ
(คะแนน)
	ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ

	1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มพูนมูลค่าสินค้าเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบให้บริการประชาชนแบบครบวงจรที่มีคุณภาพมาตรฐาน
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ส่วนที่  4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

“ งามล้ำภูมิทัศน์  วัฒนธรรมค้ำชู  ตำบลน่าอยู่  เลิศหรูบริการ ”

4.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ประกอบด้วย                    
       3 ยุทธศาสตร์  20  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้

1)  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนมูลค่าสินค้าเกษตร


แนวทางการพัฒนา

1.1  ส่งเสริมตลาดการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

1.2  ส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร

1.3  ด้านแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคทางการเกษตร

1.4  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

1.5  สนับสนุนสถาบันเกษตรให้เข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชน

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี


แนวทางการพัฒนา

2.1  จัดให้มีสวัสดิการสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

2.2  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ

2.3  ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.4  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.5  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

2.6  ปลูกฝังจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.7  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและลดมลภาวะในชุมชน

2.8  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์

2.9  การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของชุมชน

2.10 ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมชองประชาชน

2.11 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและครอบครัว

3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบครบวงจรที่มีคุณภาพมาตรฐาน
  

แนวทางการพัฒนา

3.1  ระบบข้อมูลข่าวสารและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

3.2  ส่งเสริมละพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ

3.3  ปรับปรุงอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัยต่อการให้บริการประชาชน
3.4 สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการ
ส่วนที่  6

การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
( พ.ศ. 2555 - 2557)
****************

                 แผนงาน / โครงการ ที่บรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการหรือไม่ จำเป็นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน / โครงการ ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557)  ดังนี้
               1. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557)  ได้แก่ คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
               การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง (พ.ศ. 2555 - 2557) โดยจะออกติดตามและประเมินผลในช่วงปลายปีงบประมาณ  เนื่องจากโครงการสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่จะแล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้การประเมินผลโครงการที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
               ก. ติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการ ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557)  ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
               ข. ให้การสนับสนุนแผนงาน / โครงการและแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ  หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ ให้รายงานผู้บริหารทราบโดยด่วน
               ค. รายงานผลการติดตามและประเมินผล ให้ผู้บริหารทราบหลังจากติดตามและประเมินผลแล้วเสร็จ
               2. วิธีการติดตามประเมินผล  กำหนดขั้นตอนให้เป็นไปตามวิธีการติดตามและประเมินผล  ดังนี้
               ก. การจัดทำแบบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557)  ให้ครอบคลุมประเด็น แผนงาน / โครงการ  ในเรื่อง
                    (1)  ระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดและที่ดำเนินการจริง
                    (2)  งบประมาณที่กำหนดและที่ดำเนินการจริง
                    (3)  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
                    (4)  ผลผลิตและผลลัพธ์
               ข. ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแบบติดตามและประเมินผลและซักซ้อมในประเด็นอื่นๆ ร่วมกัน
               ค. คณะทำงานฯ ติดตามผลตาม แผนงาน / โครงการ และเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์ หากการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการมีปัญหาอุปสรรค
               ง. คณะทำงานฯ ประเมินผลตามแผนงาน / โครงการ หลังจากการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการแล้วเสร็จ 
               จ. สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามแผนงาน / โครงการ  การดำเนินกิจกรรมแต่ละแผนงาน / โครงการ เป็นไปตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดหรือไม่ ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ได้ผลผลิตและผลลัพธ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ หรือ     ร้อยละของการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
               3. ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะทำงานฯ กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการ อย่างน้อยแผนงาน / โครงการละครั้ง และประเมินผลแผนงาน / โครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  แล้วรายงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ผู้บริหารท้องถิ่นอื่น และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมติดประกาศให้ประชาชนทราบ
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ไว้ใส่ในแผน

				รายละเอียดถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

				ลำดับ		ถนน		หมู่ที่		กว้าง		ระยะทาง		คสล. (ม.)		ลาดยาง (ม.)		ลูกรัง (ม.)

										(ม.)		(ม.)

				1		สายบ้านห้วยมะระ - ป่ายุบ		1		6		2,450		- 0		2,450		- 0

				2		สายทางหลวง 344 - หนองใน		1		5		500		- 0		500		- 0

				3		สายบ้านห้วยมะระ - ท่าจาม		1,4		6		7,650		- 0		7,650		- 0

				4		สายไพรระหงส์		1		4		450		450		- 0		- 0

				5		สายเฉลิมพระเกียรติ - หมื่นจิตร		1		6		1,800		- 0		- 0		1,800

				6		สายเฉลิมพระเกียรติ-เขาตะแบก		1		6		2,900		- 0		1,200		1,700

				7		สายหนองไผ่แก้ว - ท่าจาม		1		6		9,000		- 0		- 0		9,000

				8		สายเขาตะแบก - หมื่นจิตร		1		6		1,600		- 0		- 0		1,600

				9		สายห้วยมะระ ซอย 1		1		6		1,050		- 0		320		730

				10		สายห้วยมะระ ซอย 3		1		6		1,100		- 0		1,100		- 0

				11		สายหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี  สาขาหนองใหญ่		2		6		210		- 0		210		- 0

				12		สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		2		5		620		- 0		620		- 0

				13		สายหน้าโรงเรียนหนองเสือช้าง		2		6		170		- 0		170		- 0

				14		สายในตลาดหนองเสือช้าง หมู่ 2		2		6		1,000		- 0		1,000		- 0

				15		สายหน้าอนามัยบ้านหนองเสือช้าง		2		4		89		89		- 0		- 0

				16		สายหลังตลาดหนองเสือช้าง ( สายนอก )		2		5		368		368		- 0		- 0

				17		สายทางหลวง344(ทางแยกหนองใหญ่) - รร.ห้วยมะระ		2		8		4,500		- 0		2,500		2,000

				18		สายทางหลวง3245(หนองหญ้าปล้อง) - เฉลิมพระเกียรติ		2		6		2,600		- 0		- 0		2,600

				19		สายไทยปรีชา		2		6		1,500		- 0		- 0		1,500

				20		สายหน้าที่ทำการ อบต. แห่งใหม่		2		6		650		- 0		650		- 0

				21		สายในตลาดหนองเสือช้าง หมู่ 3		3		6		100		- 0		100		- 0

				22		สายซอยแหลมเจริญ		3		6		850		- 0		850		- 0

				23		สายทางหลวง3245-หลังเขา		3		6		3,200		- 0		3,200		- 0

				24		สายหลังเขา 3		3		6		1,200		- 0		1,200		- 0

				25		สายหลังเขา 4		3		6		3,100		- 0		3,100		- 0

				26		สายหลังเขา - ท่าจาม		3		6		5,450		2,010		- 0		3,440

				27		สายหลังเขา 3		3		6		1,100		- 0		1,100		- 0

				28		สายซอยสุขสวัสดิ์		3		6		445		- 0		- 0		445

				29		สายหลังเขา 4		3		6		2,900		- 0		2,900		- 0

				30		สายทางหลวง3245 - เอกกมล		4		6		3,300		- 0		3,300		- 0

				31		สายทางหลวง3245 - บึงตาต้า		4		8		5,200		- 0		5,200		- 0

				32		สายรอบอนามัยบ้านท่าจาม		4		4		520		520		- 0		- 0

				33		สายฟาร์มไก่ท่าจาม		4		4		300		300		- 0		- 0

				34		สายทางหลวง3245-ท่าจาม		4		6		1,020		700		- 0		320

				35		สายท่าจาม - คลองน้ำดำ		4		6		1,100		- 0		1,100		- 0

				36		สายท่าจาม - แยกเขาคลองซอง		4		6		- 0		- 0		- 0		- 0

				37		สายรวมทุนพัฒนาซอย 1		4		6		232		- 0		- 0		232

				38		สายท่าจามชอย 1		4		6		590		290		- 0		300

				39		สายซอยหอมเศรษฐี		4		8		520		- 0		- 0		520

				40		สายเฉลิมลาภ-ท่าจาม		5		6		3,500		- 0		3,500		- 0

				41		สายเฉลิมลาภ-คลองน้ำดำ		5		6		1,350		- 0		1,350		- 0

				42		สายเอกกมล - ระเวิง		5		6		3,200		- 0		3,200		- 0

				43		สายเฉลิมลาภ - เอกกมล		5		6		2,100		- 0		2,100		- 0

				44		สายทางหลวง3245 - คลองน้ำดำ		5		6		5,200		- 0		5,200		- 0

				45		สายทางเข้าบ้านเฉลิมลาภ		5		6		600		- 0		600		- 0

				46		สายมาบไข่เน่า - เขาคันทรง		5		6		1,900		- 0		- 0		1,900

				47		สายทางหลวง3245 - เขาคันทรง		5		8		1,000		- 0		1,000		- 0

				48		สายทางโค้ง ซอย 1		5		6		260		- 0		- 0		260

						รวมระยะทาง						90,444		4,727		57,370		28,347
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Sheet1

				รายละเอียดถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

				ลำดับ		ถนน		หมู่ที่		กว้าง ( ม. )		ระยะทาง ( ม. )		ความกว้างเขตทาง		คสล.		ลาดยาง		ลูกรัง		งบประมาณ		สภาพถนน		หมายเหตุ

				1		สายบ้านห้วยมะระ - ป่ายุบ		1		6		2,450.00		8		- 0		2,450.00		- 0		อบต.,อบจ

				2		สายทางหลวง 344 - หนองใน		1		5		500.00		6		- 0		500.00		- 0		อบต.				อบต.หนองไผ่แก้ว

				3		สายบ้านห้วยมะระ - ท่าจาม		1,4		6		7,650.00		12		- 0		7,650.00		- 0		ทช.ชบ.

				4		สายไพรระหงส์		1		4		450.00		5		450.00		- 0		- 0		อบต.

				5		สายเฉลิมพระเกียรติ - หมื่นจิตร		1		6		1,800.00		10		- 0		- 0		1,800.00		อบต.

				6		สายเฉลิมพระเกียรติ-เขาตะแบก		1		6		2,900.00		10		- 0		1,200.00		1,700.00		อบต.

				7		สายหนองไผ่แก้ว - ท่าจาม		1		6		9,000.00		10		- 0		- 0		9,000.00		อบต.

				8		สายเขาตะแบก - หมื่นจิตร		1		6		1,600.00		10		- 0		- 0		1,600.00		อบต.

				9		สายห้วยมะระ ซอย 1		1		6		1,050.00		10		- 0		320.00		730.00		อบต.

				10		สายห้วยมะระ ซอย 3		1		6		1,100.00		10		- 0		1,100.00		- 0		อบต.

				11		สายหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี  สาขาหนองใหญ่		2		6		210.00		8		- 0		210.00		- 0		อบต.

				12		สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		2		5		620.00		6		- 0		620.00		- 0		ทช.ชบ.

				13		สายหน้าโรงเรียนหนองเสือช้าง		2		6		170.00		6		- 0		170.00		- 0		อบจ.

				14		สายในตลาดหนองเสือช้าง หมู่ 2		2		6		1,000.00		6		- 0		1,000.00		- 0		อบจ.

				15		สายหน้าอนามัยบ้านหนองเสือช้าง		2		4		89.00		4		89.00		- 0		- 0		อบต.

				16		สายหลังตลาดหนองเสือช้าง ( สายนอก )		2		5		368.00		6		368.00		- 0		- 0		อบต.

				17		สายทางหลวง344(ทางแยกหนองใหญ่) - รร.ห้วยมะระ		2		8		4,500.00		10		- 0		2,500.00		2,000.00		อบต.

				18		สายทางหลวง3245(หนองหญ้าปล้อง) - เฉลิมพระเกียรติ		2		6		2,600.00		10		- 0		- 0		2,600.00		อบต.

				19		สายไทยปรีชา		2		6		1,500.00		8		- 0		- 0		1,500.00		อบต.

				20		สายหน้าที่ทำการ อบต. แห่งใหม่		2		6		650.00		8		- 0		650.00		- 0		อบต.

				21		สายในตลาดหนองเสือช้าง หมู่ 3		3		6		100.00		6		- 0		100.00		- 0		อบจ.

				22		สายซอยแหลมเจริญ		3		6		850.00		6		- 0		850.00		- 0		ทช.ชบ.

				23		สายทางหลวง3245-หลังเขา		3		6		3,200.00		12		- 0		3,200.00		- 0		ทช.ชบ.

				24		สายหลังเขา 3		3		6		1,200.00		8		- 0		1,200.00		- 0		อบจ.

				25		สายหลังเขา 4		3		6		3,100.00		8		- 0		3,100.00		- 0		อบจ.

				26		สายหลังเขา - ท่าจาม		3		6		5,450.00		10		2,010.00		- 0		3,440.00		อบต.

				27		สายหลังเขา 3		3		6		1,100.00		8		- 0		1,100.00		- 0		อบต.

				28		สายซอยสุขสวัสดิ์		3		6		445.00		6		- 0		- 0		445.00		อบต.

				29		สายหลังเขา 4		3		6		2,900.00		8		- 0		2,900.00		- 0		อบจ.

				30		สายทางหลวง3245 - เอกกมล		4		6		3,300.00		12		- 0		3,300.00		- 0		อบต.

				31		สายทางหลวง3245 - บึงตาต้า		4		8		5,200.00		12		- 0		5,200.00		- 0		ทช.ชบ.

				32		สายรอบอนามัยบ้านท่าจาม		4		4		520.00		6		520.00		- 0		- 0		โยธา

				33		สายฟาร์มไก่ท่าจาม		4		4		300.00		6		300.00		- 0		- 0		โยธา

				34		สายทางหลวง3245-ท่าจาม		4		6		1,020.00		6		700.00		- 0		320.00		อบต.

				35		สายท่าจาม - คลองน้ำดำ		4		6		1,100.00		10		- 0		1,100.00		- 0		อบต.

				36		สายท่าจาม - แยกเขาคลองซอง		4		6		- 0		8		- 0		- 0		- 0		อบต.				2,500 เมตร

				37		สายรวมทุนพัฒนาซอย 1		4		6		232.00		6		- 0		- 0		232.00		อบต.

				38		สายท่าจามชอย 1		4		6		590.00		5		290.00		- 0		300.00		อบต.

				39		สายซอยหอมเศรษฐี		4		8		520.00		12		- 0		- 0		520.00

				40		สายเฉลิมลาภ-ท่าจาม		5		6		3,500.00		12		- 0		3,500.00		- 0		อบจ.				ปรับปรุงแล้ว 2,350 เมตร

				41		สายเฉลิมลาภ-คลองน้ำดำ		5		6		1,350.00		12		- 0		1,350.00		- 0		อบต.

				42		สายเอกกมล - ระเวิง		5		6		3,200.00		12		- 0		3,200.00		- 0		ทช.ชบ.

				43		สายเฉลิมลาภ - เอกกมล		5		6		2,100.00		12		- 0		2,100.00		- 0		ทช.ชบ.

				44		สายทางหลวง3245 - คลองน้ำดำ		5		6		5,200.00		12		- 0		5,200.00		- 0		อบจ.

				45		สายทางเข้าบ้านเฉลิมลาภ		5		6		600.00		8		- 0		600.00		- 0		อบต.

				46		สายมาบไข่เน่า - เขาคันทรง		5		6		1,900.00		8		- 0		- 0		1,900.00		อบต.

				47		สายทางหลวง3245 - เขาคันทรง		5		8		1,000.00		12		- 0		1,000.00		- 0		อบต.

				48		สายทางโค้ง ซอย 1		5		6		260.00		6		- 0		- 0		260.00		อบต.

						รวมระยะทาง						90,444.00				4,727.00		57,370.00		28,347.00

																						ปรับปรุงข้อมูล 07/02/2554
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ไว้ใส่ในแผน

				รายละเอียดถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

				ลำดับ		ถนน		หมู่ที่		กว้าง		ระยะทาง		คสล. (ม.)		ลาดยาง (ม.)		ลูกรัง (ม.)

										(ม.)		(ม.)

				1		สายบ้านห้วยมะระ - ป่ายุบ		1		6		2,450		- 0		2,450		- 0

				2		สายทางหลวง 344 - หนองใน		1		5		500		- 0		500		- 0

				3		สายบ้านห้วยมะระ - ท่าจาม		1,4		6		7,650		- 0		7,650		- 0

				4		สายไพรระหงส์		1		4		450		450		- 0		- 0

				5		สายเฉลิมพระเกียรติ - หมื่นจิตร		1		6		1,800		- 0		- 0		1,800

				6		สายเฉลิมพระเกียรติ-เขาตะแบก		1		6		2,900		- 0		1,200		1,700

				7		สายหนองไผ่แก้ว - ท่าจาม		1		6		9,000		- 0		- 0		9,000

				8		สายเขาตะแบก - หมื่นจิตร		1		6		1,600		- 0		- 0		1,600

				9		สายห้วยมะระ ซอย 1		1		6		1,050		- 0		320		730

				10		สายห้วยมะระ ซอย 3		1		6		1,100		- 0		1,100		- 0

				11		สายหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี  สาขาหนองใหญ่		2		6		210		- 0		210		- 0

				12		สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		2		5		620		- 0		620		- 0

				13		สายหน้าโรงเรียนหนองเสือช้าง		2		6		170		- 0		170		- 0

				14		สายในตลาดหนองเสือช้าง หมู่ 2		2		6		1,000		- 0		1,000		- 0

				15		สายหน้าอนามัยบ้านหนองเสือช้าง		2		4		89		89		- 0		- 0

				16		สายหลังตลาดหนองเสือช้าง ( สายนอก )		2		5		368		368		- 0		- 0

				17		สายทางหลวง344(ทางแยกหนองใหญ่) - รร.ห้วยมะระ		2		8		4,500		- 0		2,500		2,000

				18		สายทางหลวง3245(หนองหญ้าปล้อง) - เฉลิมพระเกียรติ		2		6		2,600		- 0		- 0		2,600

				19		สายไทยปรีชา		2		6		1,500		- 0		- 0		1,500

				20		สายหน้าที่ทำการ อบต. แห่งใหม่		2		6		650		- 0		650		- 0

				21		สายในตลาดหนองเสือช้าง หมู่ 3		3		6		100		- 0		100		- 0

				22		สายซอยแหลมเจริญ		3		6		850		- 0		850		- 0

				23		สายทางหลวง3245-หลังเขา		3		6		3,200		- 0		3,200		- 0

				24		สายหลังเขา 3		3		6		1,200		- 0		1,200		- 0

				25		สายหลังเขา 4		3		6		3,100		- 0		3,100		- 0

				26		สายหลังเขา - ท่าจาม		3		6		5,450		2,010		- 0		3,440

				27		สายหลังเขา 3		3		6		1,100		- 0		1,100		- 0

				28		สายซอยสุขสวัสดิ์		3		6		445		- 0		- 0		445

				29		สายหลังเขา 4		3		6		2,900		- 0		2,900		- 0

				30		สายทางหลวง3245 - เอกกมล		4		6		3,300		- 0		3,300		- 0

				31		สายทางหลวง3245 - บึงตาต้า		4		8		5,200		- 0		5,200		- 0

				32		สายรอบอนามัยบ้านท่าจาม		4		4		520		520		- 0		- 0

				33		สายฟาร์มไก่ท่าจาม		4		4		300		300		- 0		- 0

				34		สายทางหลวง3245-ท่าจาม		4		6		1,020		700		- 0		320

				35		สายท่าจาม - คลองน้ำดำ		4		6		1,100		- 0		1,100		- 0

				36		สายท่าจาม - แยกเขาคลองซอง		4		6		- 0		- 0		- 0		- 0

				37		สายรวมทุนพัฒนาซอย 1		4		6		232		- 0		- 0		232

				38		สายท่าจามชอย 1		4		6		590		290		- 0		300

				39		สายซอยหอมเศรษฐี		4		8		520		- 0		- 0		520

				40		สายเฉลิมลาภ-ท่าจาม		5		6		3,500		- 0		3,500		- 0

				41		สายเฉลิมลาภ-คลองน้ำดำ		5		6		1,350		- 0		1,350		- 0

				42		สายเอกกมล - ระเวิง		5		6		3,200		- 0		3,200		- 0

				43		สายเฉลิมลาภ - เอกกมล		5		6		2,100		- 0		2,100		- 0

				44		สายทางหลวง3245 - คลองน้ำดำ		5		6		5,200		- 0		5,200		- 0

				45		สายทางเข้าบ้านเฉลิมลาภ		5		6		600		- 0		600		- 0

				46		สายมาบไข่เน่า - เขาคันทรง		5		6		1,900		- 0		- 0		1,900

				47		สายทางหลวง3245 - เขาคันทรง		5		8		1,000		- 0		1,000		- 0

				48		สายทางโค้ง ซอย 1		5		6		260		- 0		- 0		260

						รวมระยะทาง						90,444		4,727		57,370		28,347

				รายละเอียดถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

				ลำดับ		ถนน		หมู่ที่		กว้าง		ระยะทาง		คสล. (ม.)		ลาดยาง (ม.)		ลูกรัง (ม.)

										(ม.)		(ม.)

				21		สายในตลาดหนองเสือช้าง หมู่ 3		3		6		100		- 0		100		- 0

				22		สายซอยแหลมเจริญ		3		6		850		- 0		850		- 0

				23		สายทางหลวง3245-หลังเขา		3		6		3,200		- 0		3,200		- 0

				24		สายหลังเขา 3		3		6		1,200		- 0		1,200		- 0

				25		สายหลังเขา 4		3		6		3,100		- 0		3,100		- 0

				26		สายหลังเขา - ท่าจาม		3		6		5,450		2,010		- 0		3,440

				27		สายหลังเขา 3		3		6		1,100		- 0		1,100		- 0

				28		สายซอยสุขสวัสดิ์		3		6		445		- 0		- 0		445

				29		สายหลังเขา 4		3		6		2,900		- 0		2,900		- 0

				30		สายทางหลวง3245 - เอกกมล		4		6		3,300		- 0		3,300		- 0

				31		สายทางหลวง3245 - บึงตาต้า		4		8		5,200		- 0		5,200		- 0

				32		สายรอบอนามัยบ้านท่าจาม		4		4		520		520		- 0		- 0

				33		สายฟาร์มไก่ท่าจาม		4		4		300		300		- 0		- 0

				34		สายทางหลวง3245-ท่าจาม		4		6		1,020		700		- 0		320

				35		สายท่าจาม - คลองน้ำดำ		4		6		1,100		- 0		1,100		- 0

				36		สายท่าจาม - แยกเขาคลองซอง		4		6		- 0		- 0		- 0		- 0

				37		สายรวมทุนพัฒนาซอย 1		4		6		232		- 0		- 0		232

				38		สายท่าจามชอย 1		4		6		590		290		- 0		300

				39		สายซอยหอมเศรษฐี		4		8		520		- 0		- 0		520

				40		สายเฉลิมลาภ-ท่าจาม		5		6		3,500		- 0		3,500		- 0

				41		สายเฉลิมลาภ-คลองน้ำดำ		5		6		1,350		- 0		1,350		- 0

				42		สายเอกกมล - ระเวิง		5		6		3,200		- 0		3,200		- 0

				43		สายเฉลิมลาภ - เอกกมล		5		6		2,100		- 0		2,100		- 0

				44		สายทางหลวง3245 - คลองน้ำดำ		5		6		5,200		- 0		5,200		- 0

				45		สายทางเข้าบ้านเฉลิมลาภ		5		6		600		- 0		600		- 0

				46		สายมาบไข่เน่า - เขาคันทรง		5		6		1,900		- 0		- 0		1,900

				47		สายทางหลวง3245 - เขาคันทรง		5		8		1,000		- 0		1,000		- 0

				48		สายทางโค้ง ซอย 1		5		6		260		- 0		- 0		260

						รวมระยะทาง						161,133		8,837		113,320		38,976
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Sheet1

				รายละเอียดถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง

				ลำดับ		ถนน		หมู่ที่		กว้าง ( ม. )		ระยะทาง ( ม. )		ความกว้างเขตทาง		คสล.		ลาดยาง		ลูกรัง		งบประมาณ		สภาพถนน		หมายเหตุ

				1		สายบ้านห้วยมะระ - ป่ายุบ		1		6		2,450.00		8		- 0		2,450.00		- 0		อบต.,อบจ

				2		สายทางหลวง 344 - หนองใน		1		5		500.00		6		- 0		500.00		- 0		อบต.				อบต.หนองไผ่แก้ว

				3		สายบ้านห้วยมะระ - ท่าจาม		1,4		6		7,650.00		12		- 0		7,650.00		- 0		ทช.ชบ.

				4		สายไพรระหงส์		1		4		450.00		5		450.00		- 0		- 0		อบต.

				5		สายเฉลิมพระเกียรติ - หมื่นจิตร		1		6		1,800.00		10		- 0		- 0		1,800.00		อบต.

				6		สายเฉลิมพระเกียรติ-เขาตะแบก		1		6		2,900.00		10		- 0		1,200.00		1,700.00		อบต.

				7		สายหนองไผ่แก้ว - ท่าจาม		1		6		9,000.00		10		- 0		- 0		9,000.00		อบต.

				8		สายเขาตะแบก - หมื่นจิตร		1		6		1,600.00		10		- 0		- 0		1,600.00		อบต.

				9		สายห้วยมะระ ซอย 1		1		6		1,050.00		10		- 0		320.00		730.00		อบต.

				10		สายห้วยมะระ ซอย 3		1		6		1,100.00		10		- 0		1,100.00		- 0		อบต.

				11		สายหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี  สาขาหนองใหญ่		2		6		210.00		8		- 0		210.00		- 0		อบต.

				12		สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		2		5		620.00		6		- 0		620.00		- 0		ทช.ชบ.

				13		สายหน้าโรงเรียนหนองเสือช้าง		2		6		170.00		6		- 0		170.00		- 0		อบจ.

				14		สายในตลาดหนองเสือช้าง หมู่ 2		2		6		1,000.00		6		- 0		1,000.00		- 0		อบจ.

				15		สายหน้าอนามัยบ้านหนองเสือช้าง		2		4		89.00		4		89.00		- 0		- 0		อบต.

				16		สายหลังตลาดหนองเสือช้าง ( สายนอก )		2		5		368.00		6		368.00		- 0		- 0		อบต.

				17		สายทางหลวง344(ทางแยกหนองใหญ่) - รร.ห้วยมะระ		2		8		4,500.00		10		- 0		2,500.00		2,000.00		อบต.

				18		สายทางหลวง3245(หนองหญ้าปล้อง) - เฉลิมพระเกียรติ		2		6		2,600.00		10		- 0		- 0		2,600.00		อบต.

				19		สายไทยปรีชา		2		6		1,500.00		8		- 0		- 0		1,500.00		อบต.

				20		สายหน้าที่ทำการ อบต. แห่งใหม่		2		6		650.00		8		- 0		650.00		- 0		อบต.

				21		สายในตลาดหนองเสือช้าง หมู่ 3		3		6		100.00		6		- 0		100.00		- 0		อบจ.

				22		สายซอยแหลมเจริญ		3		6		850.00		6		- 0		850.00		- 0		ทช.ชบ.

				23		สายทางหลวง3245-หลังเขา		3		6		3,200.00		12		- 0		3,200.00		- 0		ทช.ชบ.

				24		สายหลังเขา 3		3		6		1,200.00		8		- 0		1,200.00		- 0		อบจ.

				25		สายหลังเขา 4		3		6		3,100.00		8		- 0		3,100.00		- 0		อบจ.

				26		สายหลังเขา - ท่าจาม		3		6		5,450.00		10		2,010.00		- 0		3,440.00		อบต.

				27		สายหลังเขา 3		3		6		1,100.00		8		- 0		1,100.00		- 0		อบต.

				28		สายซอยสุขสวัสดิ์		3		6		445.00		6		- 0		- 0		445.00		อบต.

				29		สายหลังเขา 4		3		6		2,900.00		8		- 0		2,900.00		- 0		อบจ.

				30		สายทางหลวง3245 - เอกกมล		4		6		3,300.00		12		- 0		3,300.00		- 0		อบต.

				31		สายทางหลวง3245 - บึงตาต้า		4		8		5,200.00		12		- 0		5,200.00		- 0		ทช.ชบ.

				32		สายรอบอนามัยบ้านท่าจาม		4		4		520.00		6		520.00		- 0		- 0		โยธา

				33		สายฟาร์มไก่ท่าจาม		4		4		300.00		6		300.00		- 0		- 0		โยธา

				34		สายทางหลวง3245-ท่าจาม		4		6		1,020.00		6		700.00		- 0		320.00		อบต.

				35		สายท่าจาม - คลองน้ำดำ		4		6		1,100.00		10		- 0		1,100.00		- 0		อบต.

				36		สายท่าจาม - แยกเขาคลองซอง		4		6		- 0		8		- 0		- 0		- 0		อบต.				2,500 เมตร

				37		สายรวมทุนพัฒนาซอย 1		4		6		232.00		6		- 0		- 0		232.00		อบต.

				38		สายท่าจามชอย 1		4		6		590.00		5		290.00		- 0		300.00		อบต.

				39		สายซอยหอมเศรษฐี		4		8		520.00		12		- 0		- 0		520.00

				40		สายเฉลิมลาภ-ท่าจาม		5		6		3,500.00		12		- 0		3,500.00		- 0		อบจ.				ปรับปรุงแล้ว 2,350 เมตร

				41		สายเฉลิมลาภ-คลองน้ำดำ		5		6		1,350.00		12		- 0		1,350.00		- 0		อบต.

				42		สายเอกกมล - ระเวิง		5		6		3,200.00		12		- 0		3,200.00		- 0		ทช.ชบ.

				43		สายเฉลิมลาภ - เอกกมล		5		6		2,100.00		12		- 0		2,100.00		- 0		ทช.ชบ.

				44		สายทางหลวง3245 - คลองน้ำดำ		5		6		5,200.00		12		- 0		5,200.00		- 0		อบจ.

				45		สายทางเข้าบ้านเฉลิมลาภ		5		6		600.00		8		- 0		600.00		- 0		อบต.

				46		สายมาบไข่เน่า - เขาคันทรง		5		6		1,900.00		8		- 0		- 0		1,900.00		อบต.

				47		สายทางหลวง3245 - เขาคันทรง		5		8		1,000.00		12		- 0		1,000.00		- 0		อบต.

				48		สายทางโค้ง ซอย 1		5		6		260.00		6		- 0		- 0		260.00		อบต.

						รวมระยะทาง						90,444.00				4,727.00		57,370.00		28,347.00
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